Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский государственный университет

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТОБОРОТА В КОМПАНИИ RW OIL

Выпускная квалификационная работа студентки 4 курса направления 38.03.02 – Менеджмент, шифр образовательной программы 16.Б01-ВШМ

РИЗАКУЛИЕВОЙ Анны Тимуровны

Научный руководитель:

Асс. БЛАГОВ Евгений Юрьевич

Санкт-Петербург

2020

Оглавление

Введение	5

Глава 1 Проблематика компании	5

1.1	Обзор экономической ситуации в стране	5

1.2 Описание компании и проблематики	7

1.3 Процессы, связанные с продуктом	8

1.4 Обоснование использования ПО и другие варианты решения проблемы	10

1.5 Выявление стейкхолдеров и их интересов	10

1.6 Описание требований	14

1.6.1 Бизнес-требования	15

1.6.2 Информационная безопасность	15

1.6.3 Информационная система компании	16

1.6.4 Список функций	16

1.6.5 Нефункциональные требования	17

1.7 Трассировка требований	17

Глава 2 Теоретические основы подбора решения	21

2.1 Обзор стандартов по управлению проектами	21

2.2 Классификация и обзор АСУ	21

2.3 Практики использования электронного документооборота	22

2.4 Пояснение терминов	23

2.5 Основы теории разработки инструментов управления знаниями	24

Глава 3 Подбор решения	26

3.1 Ограничения начального поиска	26

3.2 Обзор рынка программ для управления знаниями	26

3.3 Описание программ	27

3.3.1 Дело	27

3.3.2 EMC Documentum	30

3.3.3 DocsVision	32

3.3.4 1С Документооборот	33

3.3.5 Basecamp	34

3.3.6 Oracle WebCenter Content	35

3.3.7 Box Document Management	36

3.3.8 Notion	38

3.3.9 Atlassian Confluence	38

3.3.10 DokuWiki	39

3.3.11 ЯндексВики	40

3.3.12 MediaWiki	40

3.4 Сравнительный анализ программ	41

3.5 Выбор наиболее подходящих вариантов	50

3.6 Обзор решения	51

3.7 Финансовая рентабельность	51

3.8 Описание рисков	52

3.9 План внедрения	55

Заключение	55

Список использованных источников	56

Приложения	60

Приложение 1 Схема процесса	60

# Введение

Данная дипломная работа является прикладным проектом для компании RW oil. В компании дублировалась работа с документами, и не было места, где можно посмотреть версии документов и аналитические данные, поэтому и было принято решение разработать этот проект.

Цель работы – предложить программные инструменты для управления документооборотом.

Следовательно, задачи для реализации будут такими:

- Проанализировать лучшие существующие практики;

- Собрать информацию о компании, потребностях, требованиях;

- Проанализировать существующие программы для управления знаниями;

- Подобрать подходящую для компании программу.

В работе используется системный анализ, табличное представление данных, интервью с представителями компании и наблюдение за работой сотрудников.

В качестве источников информации выступали международные стандарты, монографии, научные статьи, сайт компании, а также данные, полученные из личных бесед с работниками.

В Глава 1 Проблематика компанииописывается компания, её внешняя среда и требования к проекту, в  Глава 2  анализируется необходимая теоретическая база, в Глава 3 Подбор решенияподбирается подходящее решение и приводится план внедрения.

# Глава 1 Проблематика компании

## Обзор экономической ситуации в стране

В данном разделе будет рассмотрена экономическая ситуация в мире и в России. Нет ограничения по стране, так как товары могут закупаться из различных стран в зависимости от характеристик и продаваться не только в России.

Также из-за распространения коронавирусной инфекции изменились многие аспекты жизни, в том числе и экономические, поэтому будут рассматриваться только данные, опубликованные в последние 2 месяца.

В начале апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что кризис этого года является худшим со времён Великой депрессии, непонятно, насколько глубоким и продолжительным он будет, к тому же затронуты все государства, как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Согласно её прогнозу, если пандемия коронавируса сойдёт на нет во второй половине 2020 года, то частичное восстановление экономики может начаться в 2021 году. В мае уже появились прогнозы. Например, от агентства Fitch, согласно которому мировой ВВП за 2020 год сократится на 3,9%. Следом за Fitch глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила в ходе видеопереговоров, что, по прогнозам ЕЦБ, ВВП еврозоны за 2020 год может сократиться на 5–15%. Goldman Sachs ожидает, что мировой ВВП потеряет в апреле–июне 16% год к году, а их коллеги из Morgan Stanley прогнозируют 38% падения американского ВВП год к году.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал ситуацию беспрецедентной. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при пессимистичном сценарии в стране может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%. Прогнозы ЦБ в конце апреля также предсказывали падение на 4–6%. В 2021 г., по базовому прогнозу ЦБ, произойдёт отскок и экономика начнёт восстанавливаться. Регулятор ждет, что в 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а затем вернётся к более слабому росту в 1,5–3,5%. Эксперты же РАНХиГС считают, что российская экономика столкнётся с куда более серьёзным падением, чем мировая. За 2020 г. российский ВВП сократится на 7%, а то и 12%. Но уже в 2021 г. экономику ждёт восстановление. Они рассматривают два сценария: власти разных стран начнут постепенно снимать ограничения уже во II квартале, или пандемия продлится до конца года. В первом сценарии мировую экономику ждёт падение на 1,5% и жёсткое сокращение на 5% – во втором.

Таким образом, прогнозы на ближайшее время крайне огорчительные, но если компании выстоят, то уже в следующем году ожидается рост. Для того чтобы выжить,  необходимо сокращать издержки (потому что в данный момент достаточно сложно увеличивать прибыль из-за неопределённости), и автоматизация является хорошим способом для воплощения, без лишних сокращений персонала и экономии на качестве.

## 1.2 Описание компании и проблематики

Компания RW oil является дистрибьютором профессиональных моторных масел и смазочных материалов. Продукция предназначена для:

- Легковых автомобилей;

- Коммерческого транспорта;

- Мотоциклов;

- Водной техники;

- Садовой техники;

- Горнодобывающей отрасли;

- Строительства;

- Сельского хозяйства;

- Энергетики;

- Пищевой промышленности;

- Текстильной промышленности;

- Фармацевтической промышленности;

- Производства косметики;

- Производства полимеров.

Организация осуществляет продажу товаров и техническую поддержку отраслевых клиентов. Среди основных покупателей крупнейшие предприятия в России, Казахстане и Беларуси, в том числе ПКМ, группа компаний «Содружество», ЕвроТара, ЛСР и ЕвроАгроТранс. Основной офис находится в Санкт-Петербурге.

В компании нет структурированной системы работы с документами. Их достаточно много, поэтому на заполнение, обмен, поиск нужной информации тратится много времени. Иногда работа дублируется, возникают расхождения. При реализации новых проектов или изменении ситуации на рынке сложно получить необходимую информацию для принятия решения. Изначально во время интервью с представителями организации был составлен процесс жизненного цикла продукта (Приложение 1 Схема процесса) и выбран небольшой участок для начала работы.

## 1.3 Процессы, связанные с продуктом

Как уже было сказано, в приложении приведена диаграмма, на основе которой формулировалась проблематика работы. В данном разделе процессы будут описаны по методологии шести сигм с использованием подхода SIPOC:

- Поставщик;

- Вход;

- Процесс;

- Выход;

- Клиент.

Данная методология была выбрана, чтобы показать границы проекта, показать над какими процессами будет осуществляться работа и где будут заметны результаты.

Информация представлена в Таблица 1.

Таблица 1 Диаграмма SIPOC

| Поставщик | Вход | Процесс | Выход | Клиент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отделы продаж и маркетинга | - Анализ рынка - Заказы от клиентов компании | - Поиск поставщиков - Подбор аналогов для продукта - Оформление документов необходимых для сотрудничества и заказа - Ввод продукта в базы данных (1С, сайт, каталоги) - Подготовка для продажи (печать этикеток, подготовка тары) - Информирование менеджеров - Внесение в прайс-листы - Размещение заказов - Покупка продуктов - Получение продуктов на складах - Пополнение запасов - Поставка продукта клиенту | - Своевременная и точная информация - Сводные данные для анализа - Структурированная система документов, облегчающая получение и поиск необходимой внутренней информации | - Клиенты компании - Менеджеры, принимающие решения - Отделы, работающие с документами, такие как маркетинговый, запуска новых продуктов и так далее |

## 1.4 Обоснование использования ПО и другие варианты решения проблемы

Для решения поставленной проблемы есть несколько вариантов. Возможно, синхронизировать документы, например, с помощью Visual Studio; найти подходящее ПО или самостоятельно его написать.

Синхронизация документов только частично решит проблему работы с данными. К тому же, при создании каждого нового документа алгоритм придётся обновлять, поэтому это не подходящий выбор.

Самостоятельно написать подходящее ПО возможно, однако, на рынке сейчас существует достаточно много подходящих инструментов, выполненных качественно, постоянно обновляемых, предназначенных для работы в любых сферах, поэтому был выбран именно этот вариант.

## 1.5 Выявление стейкхолдеров и их интересов

Информация для интересов и требований собиралась с помощью неструктурированных интервью, анализа документации, наблюдения за работой.

В том числе интересы рассматривались с учётом следующих аспектов:

- Функциональных;

- Бизнес;

- Пользовательских;

- Надёжности;

- Учёта необходимого времени отклика;

- Учёта хранения данных в необходимом формате и количестве;

- Возможных ограничений (финансовых, технических и так далее);

- Учётом жизненного цикла программы.

Были выявлены заинтересованные лица в проекте. В Таблица 2 они приведены по уровню вовлеченности.

Таблица 2 Стейхолдеры и их участие в системе компании

| Физическая система | Разработчики; лица, внедряющие проект |
| --- | --- |
| Операционная система | Администратор системы; пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| Компания | Лицо, принимающее решение по бюджетированию; сторонние отделы, у которых может возникнуть потребность в информации |
| Окружение | Клиенты; поставщики; злоумышленники; корпоративные партнёры |

Далее в Таблица 3 приведены интересы.

Таблица 3 Интересы стейкхолдеров

| Номер | Интерес | Стейкхолдеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возможность обмена информацией между сотрудниками, клиентами, поставщиками (выгрузка документов, обновление информации на сайте) | Пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию; сторонние отделы, у которых может возникнуть потребность в информации; клиенты; поставщики; корпоративные партнёры |
| 2 | Возможность настройки прав пользования (чтение, редактирование) | Лица, внедряющие проект; администратор системы |
| 3 | Возможность работы в онлайн режиме без долгого ожидания обновления информации и постоянной работы | Пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию; сторонние отделы, у которых может возникнуть потребность в информации |
| 4 | Возможность синхронизации с сайтом, 1С, Excel | Администратор системы; пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию; клиенты; поставщики; корпоративные партнёры |
| 5 | Наличие истории редактирования документов | Администратор системы; пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| 6 | Возможность хранения документов и данных | Пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| 7 | Работа без постоянной технической поддержки | Разработчики; администратор системы; лицо, принимающее решение по бюджетированию |
| 8 | Безопасный обмен данными без утечек | Администратор системы; злоумышленники (-) |
| 9 | Синхронизация документов внутри системы | Лица, внедряющие проект; администратор системы; пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию; сторонние отделы, у которых может возникнуть потребность в информации |
| 10 | Возможность просмотреть сводную информацию и общие данные для анализа | Пользователь, непосредственно получающий информацию; сторонние отделы, у которых может возникнуть потребность в информации; корпоративные партнёры |
| 11 | Автоматическое сохранение информации при сбоях в работе | Администратор системы; пользователь, добавляющий информацию |
| 12 | Низкая стоимость | Разработчики (-); лицо, принимающее решение по бюджетированию |
| 13 | Возможность экспортировать и импортировать документы | Лица, внедряющие проект; пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| 14 | Лёгкость при работе | Пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| 15 | Удобный дизайн | Пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| 16 | Стабильная работа («без вылетов или слишком частой аутентификации») | Пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| 17 | Понятные связи документов и стандартизированные связанные поля | Лица, внедряющие проект; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| 18 | Возможность сохранять большие объёмы информации | Лица, внедряющие проект; пользователь, добавляющий информацию; пользователь, непосредственно получающий информацию |
| 19 | Отсутствие необходимости в постоянном обновлении и настройке | Администратор системы; лицо, принимающее решение по бюджетированию |

## 1.6 Описание требований

Требования были составлены с учётом интересов стейкхолдеров и следующих необходимых характеристик;

- Корректность;

- Однозначность;

- Полнота;

- Совместимость;

- Упорядоченность;

- Проверяемость;

- Модифицируемость;

- Прослеживаемость.

Учитывая стандарты, описанные в 2.1 Обзор стандартов по управлению проектами, можно выделить следующие задачи анализа требований:

- Детальное описание требований;

- Проверка разработанных требований на достаточность и непротиворечивость;

- Проверка требований на соответствие нуждам и целям бизнеса;

- Определение архитектуры требований;

- Поиск решений;

- Анализ бизнес-ценности и рекомендации.

По возможности будут покрыты все эти задачи.

Описаны бизнес-, функциональные и нефункциональные требования.

По [Вигерс К., 2004, 575]: бизнес-требования содержат высокоуровневые цели организации; функциональные требования определяют функциональность ПО, которое нужно построить, чтобы пользователи смогли выполнить свои задачи в рамках бизнес-требований; нефункциональные описывают цели и атрибуты качества.

### 1.6.1 Бизнес-требования

Таким образом, внедрение документооборота необходимо, чтобы:

- Уменьшить дублирование работы между различными отделами;

- Сократить время поиска документов;

- Улучшить передачу данных клиентам, поставщикам и между отделами;

- Создать систему со сводными данными для анализа;

- Создать надёжную систему для хранения документов.

### 1.6.2 Информационная безопасность

В базе будут храниться важные для компании документы, такие как контакты поставщиков, анализ рынка и так далее, поэтому очень важно, чтобы она была защищённой.

Предполагается, что основными методами обеспечения информационной безопасности будут:

- Средства идентификации и аутентификации пользователей, то есть, у каждого сотрудника будет свой логин и пароль, так, чтобы можно было отследить действия;

- Средства шифрования информации, чтобы данные не были переданы внешним лицам;

- Виртуальные частные сети, защищающие от внешнего вмешательства (при работе в облаках или на онлайн сервисах).

Также стоит обратить внимание на такие функции как сохранение истории версий, сохранение данных при экстренном выходе из программы или выключении компьютера, наличие различных прав доступа для различных отделов и сотрудников.

### 1.6.3 Информационная система компании

Для эффективной работы необходимо, чтобы документы синхронизировались между собой, а также была возможность экспорта и импорта. В Таблица 4 приведены программы и их функции на данный момент.

Таблица 4 Программное обеспечение в компании

| ПО: | Функция: |
| --- | --- |
| 1С | Контроль запасов на складе, ведение финансовой отчётности |
| Microsoft Word | Создание документов для анализа и реализации деятельности |
| Microsoft Excel |  |
| Сайт | Информирование клиентов |

В дальнейшем программа должна будет получать необходимые данные из 1С, выгружать на сайт. Документы же из Microsoft Word и Excel необходимо будет поместить в базу и построить структуру.

### 1.6.4 Список функций

Можно выделить следующие функциональные требования, составленные на основе интересов стейкхолдеров:

- Вход в систему с авторизацией и идентификацией по уникальному логину и паролю;

- Возможность поиска по ключевым словами и их синонимам;

- Импорт и экспорт документов в необходимые системы;

- Автосохранение действий при экстренном закрытии системы;

- Создание, редактирование, удаление документов;

- Создание базы документов, их хранение и взаимосвязь по ключам;

- Автоматическое присваивание (или выгрузка) даты, времени и необходимых ключей;

- Наличие инструментов для анализа данных (пример, сводные таблицы и графики);

- Возможность сортировки документов с помощью фильтров;

- Наличие истории изменений;

- Отображение сбоев и ошибок;

- Обновление информации на сайте с предварительным разрешением в системе;

- Автоматическое обновление данных с получением из 1С и фиксация изменений;

- Наличие системных подсказок и обучения для использования системы.

### 1.6.5 Нефункциональные требования

К нефункциональным требованиям можно отнести низкую цену, долгосрочность использования, какие-либо показатели надёжности разработчиков. Также можно добавить предпочтение к облачным сервисам, так как с ними проще организовать удалённую работу, их проще обновлять и поддерживать. К тому же рассматривается быстрота первичной настройки и лёгкость поддержания работы системы.

## 1.7 Трассировка требований

В Таблица 5 Трассировка приведена трассировка бизнес- и функциональных требований. Необходимо отметить, что требования равносильны друг другу, и при поиске инструментов нужно  учитывать их все.

Таблица 5 Трассировка

|  | Вход в систему с авторизацией и идентификацией по уникальному логину и паролю | Возможность поиска по ключевым словами и их синонимам | Импорт и экспорт документов в необходимые системы | Автосохранение действий при экстренном закрытии системы | Создание, редактирование, удаление документов | Создание базы документов, их хранение и взаимосвязь по ключам | Автоматическое присваивание (или выгрузка) даты, времени и необходимых ключей | Наличие инструментов для анализа данных (пример, сводные таблицы и графики) | Возможность сортировки документов с помощью фильтров | Наличие истории изменений | Отображение сбоев и ошибок | Обновление информации на сайте с предварительным разрешением в системе | Автоматическое обновление данных с получением из 1С и фиксация изменений | Наличие системных подсказок и обучения для использования системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшить дублирование работы между различными отделами |  |  | + |  | + | + |  |  | + |  |  | + | + |  |
| Сократить время поиска документов |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Улучшить передачу данных клиентами, поставщикам и между отделами |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Создать систему со сводными данными для анализа |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Создать надёжную систему для хранения документов | + |  |  | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + |

# Глава 2 Теоретические основы подбора решения

## 2.1 Обзор стандартов по управлению проектами

Так как проект прикладной, чтобы разработать структуру его планирования, реализации, проведения были рассмотрены следующие стандарты:

- ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering — System life cycle processes,

- ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Systems and software engineering — Architecture description,

- А также публичный документ NIST PWG Cyber-Physical Systems (CPS) Framework Release 1.0 (2016),

- И свод знаний Project Management Body Of Knowledge (PMBoK).

Поскольку тщательное планирование снижает риски и стоимость ошибок при реализации анализ данных документов был необходим.

В частности методологию стандартов и свода знаний можно использовать для выявления стейкхолдеров, требований и выполнения трассировки.

Нужды стейкхолдеров возможно сверить с CPS, так как там представлен универсальный список, охватывающий различные аспекты проектов.

В соответствии с этими документами проходила работа с компанией: анализ стейкхолдеров и их интересов, выявление требований и окружение программного обеспечения.

## 2.2 Классификация и обзор АСУ

Из работы [Темников А. В., 2002] можно взять классификацию подходящих программ. Автор рассматривает следующие группы, приводит для них примеры, описывает некоторые характеристики:

- Средства коллективной работы (Lotus Notes, Novell GroupWise, Microsoft Exchange). Ориентированы на взаимодействие между пользователями, позволяют обеспечить быстрый обмен информацией.

- Специализированные системы управления документооборотом. Могут быть самостоятельно разработаны, либо предназначены для определённой сферы предприятий (обычно ERP).

- Приложения в составе систем управления предприятием или корпоративных информационных систем (БОСС-Корпорация, BAAN, Галактика, SAP).

- Универсальные системы управления документами (Documentum EDMS, LanDocks, DOCS Open, DocuLive, Oracle InterOffice). Нет формализации содержания документа, поэтому нет взаимодействия с базами данных. Однако, в таких пакетах обычно центральная среда хранения и обработки данных, налаженные процессы работы, простота использования и интегрируемость.

Нужно отметить, что работа была опубликована достаточно давно, однако классификация уже даёт направление для поиска необходимого ПО.

Автор работы (Темников А. В.) категорически против разработки систем на базе предприятий, но представители компании, выбранной для данного проекта, не отвергают такую возможность, поэтому дальше об этом будет упомянуто пару слов.

## 2.3 Практики использования электронного документооборота

Практики использования электронного документооборота рассмотрены в статье [Тихомирова Т. А., Завадская Н.С., 2019], как в одном из самых свежих источников, и на ресурсе TAdviser, так как там рассмотрены различные программы.

Так, в первой статье описаны актуальные государственные документы, связанные с документооборотом, такие как федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ, «Об электронной подписи» № 63-ФЗ, «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ, Гражданский и Трудовой кодекс. Приводятся примеры использования системы электронного документооборота «EDSM», которая на данный момент применяется многими организациями транспорта, в том числе и в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», систем для проведения закупки товарно-материальных ценностей или различных работ (в том числе научно-исследовательских).

На сайте TAdviser было рассмотрено внедрение СЭД «Практика» в Минкомсвязь в Татарстане, госучреждения Москвы, а также МВД РФ, Министерство культуры РФ, Минприроды РФ, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Также на сайте приведены различные графики со сравнением СЭД по количеству проектов, количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров и так далее. Часть рассмотренных инструментов, такие как 1С Документооборот, Directum, были взяты с учётом данных с сайта.

Нужно отметить, что в источниках по внедрению документооборота рассматриваются в основном коммерческие ПО. Рассмотрение написания самостоятельного ПО, или покупка программы, поддерживаемой сообществом, встречается крайне редко.

## 2.4 Пояснение терминов

Далее приведены отсортированные по алфавиту определения некоторых терминов, которые будут использованы в работе. Все определения взяты из русскоязычных работ, чтобы сократить вероятность ошибок перевода и дать однозначность в понимании терминов.

АСУ – система “человек—машина”, призванная обеспечивать автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации процесса управления.

База данных – упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе.

Жизненный цикл продукта – период от вывода товара на рынок до снятия его с производства.

ПО – совокупность отдельных программ, связанных в одну группу для достижения единого результата.

Электронный документооборот – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства».

## 2.5 Основы теории разработки инструментов управления знаниями

Так как возможен вариант самостоятельного написания ПО, ниже приведены некоторые элементы системы, которые должны быть учтены.

Поиск подходящих работ производился через Google Академия и eLibrary по таким ключевым словам, как «архитектура знаний», «хранилище данных», «data storage system» и «электронный документооборот».

На основе работ [Сигов А. С., Нечаев В. В., Кошкарёв М. И., 2014] и [Dalmatov N. A., Patrick M., Gao W., 2018] можно определить возможную архитектуру базы данных, включающую пользовательский интерфейс, файловое хранилище и систему связей. Также возможно выделить составляющие базы данных. Ни все из них будут описаны в данной работе, но это полезно знать, чтобы в дальнейшем грамотно настроить программу. Вот их список:

- Служебная база данных:

  - Таблица информации о пользователях;

  - Таблица информации о системе;

- База данных моделей;

  - Таблица структур и связей;

    - Таблица структур или сущностей;

    - Таблица связей вхождения;

    - Таблица связей наследования или расширения;

  - Таблица моделей данных;

  - Таблица предметных областей;

    - Таблица описания предметных областей;

    - Таблица связей между предметными областями;

  - Временные таблицы;

- База данных объектов;

- Общая архитектурная модель.

В работе [Карпова Д. А., Афонина Н. С., 2020] приведены проблемы внедрения:

- Неопределённость с тем, какие документы в первую очередь должны быть переведены в цифровой вид;

- Многие документы, которые существуют в цифровом виде, могут ссылаться на те, которые существуют только в бумажном, и наоборот;

- Некоторые документы могут не иметь единого стандарта на предприятии, вследствие чего необходимо время для создания новых стандартов;

- Необходимо время для обучения сотрудников.

А также плюсы внедрения:

- Каталогизация, упорядочивание и хранение всех занесённых в систему документов;

- Вследствие этого сильно улучшается доступ к архивной информации;

- Автоматизация работы с документами. Многие документы возможно представить в виде шаблона, данные в который будут заноситься при помощи компьютера из различных цифровых справочников всего в несколько действий. Такого рода автоматизация позволяет минимизировать человеческую ошибку при составлении документов;

- В процессе создания шаблонов для цифровых документов, происходит приведение документации к единому виду, её структуризация и стандартизация;

- Проведение различной аналитики и сбор статистики;

- Возможность использования ЭЦП (электронной цифровой подписи).

# Глава 3 Подбор решения

## 3.1 Ограничения начального поиска

При первичном поиске уже были некоторые фильтры. В том числе ПО быстро устаревает, и многие варианты управления документами уже были заменены на инструменты совместной работы. Ниже также не представлены инструменты хранения без возможности работы в них, такие как облачные хранилища, диски, базы данных. Такие программы можно было бы использовать, но основной задачей является не только накопление документов, но также их синхронизация, совместная работа и обновление данных.

## 3.2 Обзор рынка программ для управления знаниями

Основываясь на классификации из Глава 2  можно предложить следующие программы. В данном разделе они будут представлены в соответствующих группах, а дальше можно посмотреть краткое описание каждого инструмента.

В силу того, что средства коллективной работы уже значительно устарели, они предлагаться не будут. К тому же, их стандартный функционал не является удобным для данного проекта.

Подойдут системы электронного документооборота, такие как:

- Дело;

- EMC Documentum;

- DocsVision;

- 1С Документооборот;

- Basecamp.

Также возможно использовать соответствующие приложения:

- Oracle WebCenter Content;

- Box Document Management;

- Notion;

- Atlassian Confluence.

Следующей группой являются вики-сервисы:

- DokuWiki;

- ЯндексВики;

- MediaWiki.

К первой группе относятся программы, которые устанавливаются на сеть компьютеров в организации, и все документы хранятся и синхронизируются в них. Современные инструменты синхронизируются с другими программами, такими как 1С или SAP, а также дают удалённый доступ. Ко второй группе относятся соответствующие облачные хранилища и приложения, вход в них осуществляется через корпоративный ключ. Последняя группа представляет собой вики-сервисы, сейчас возможно сделать их защищёнными и настроить под компанию. Они обычно достаточно экономичны и не требуют постоянной ИТ-поддержки, однако сложны при первичной настройке. Категоризация является условной.

Итого при первичном обзоре рынка было подобрано 12 программ.

## 3.3 Описание программ

Были выбраны различные программы, чтобы рассмотреть множество возможностей. Так, программы можно разбить по группам на российские  и зарубежные, для больших и средних  компаний, работающие с определённым программным обеспечением и в облаках.

### 3.3.1 Дело

Дело – многопользовательская система, позволяющая решать проблему управления документопотоком в организации. Фиксирует все события с документом на любом этапе его жизненного цикла с момента регистрации документа и до списания его в архив, с помощью системы регистрационных карточек с характеристикой, поручениями, задачами и ссылками на связанные документы.

Работа пользователя осуществляется через веб-интерфейс, где показано текущие состояние задач и документов, с которыми сотрудник происходит взаимодействие. Каждая страница может быть настроена индивидуально.

При регистрации автоматически присваивается номер и дата документа, существует возможность создания необходимых справочников для стандартных полей и автоматического заполнения полей в зависимости от вида документа.

Предусмотрена глубокая работа с процессами, командами и проектами, в том числе проставление ответственных лиц и дерево поручений, настройка участников проекта.

Несомненным преимуществом в сегодняшних условиях кажется возможность удалённой работы и использование на различных платформах.

Реализован модуль отчётов, позволяющий анализировать эффективность работы отдельных подразделений и сотрудников, контролировать исполнение документов и задач по ним.

На Youtube-канале очень подробно рассказывается о настройке программы и работе в ней.

Среди указанных на официальном сайте преимуществ программы, значимых для этой работы можно выделить:

- Договорной документооборот. Реализован полный цикл договорной работы – подготовка проекта, маршрутизация, согласование, совместное редактирование, утверждение, контроль исполнения договорных обязательств. Возможность синхронизации с учетными бухгалтерскими системами.

- Мобильность и удалённая работа. Полнофункциональный веб-клиент с персонифицированным интерфейсом. Мобильные приложения для платформ iOS, Android, Windows. Обеспечение юридической значимости при работе с мобильных устройств.

- Постановка задач и контроль исполнения. Эффективные и наглядные инструменты для планирования и постановки задач. Мониторинг актуальных статусов, контроль сроков исполнения поручений и документов. Наглядная визуализация «дерева поручений» с отображением текущих задач и исполнителей.

- Электронный архив, долговременное хранение документов – бумажных, электронных, произвольного вида.

- Инструменты для формирования аналитических отчетов. Наглядные отчеты по исполнительской дисциплине, ходу исполнения документа (диаграмма Ганта), сведения об обработанных документах и так далее. Возможность построения витрин данных и многомерной аналитики.

- Подготовка и согласование договоров, пакетов документации по закупочной деятельности, с возможностью размещения на торговых площадках. Контроль сроков согласования и подготовки документов.

- Управление проектами на всех стадиях, рассмотрение проектных предложений, паспортов проектов, документационное сопровождение проектного управления, полная поддержка электронного документооборота, электронные коммуникации при работе с проектами: обсуждения и задачи, ведение архива проектов, аналитика и отчёты.

Инструмент используется многими известными компаниями:

- О КБ «ДельтаКредитБанк»;

- ОАО «ВТБ-Лизинг»;

- ОАО «Мордовэнерго»;

- ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;

- ОАО «Оборонстрой»;

- АО «Газстройпроект» и множество других.

На сайте указана информация актуальная с января 2019. Цена зависит от используемого ПО (Oracle, Microsoft SQL Server, Internet/Intranet доступ) и количества рабочих мест.

В целом система достаточно массивна и в основном используется крупными организациями.

### 3.3.2 EMC Documentum

Documentum – полнофункциональная платформа, предназначенная для управления корпоративной информацией предприятия.

Гарантируются следующие обязательные аспекты работы системы:

- Масштабируемость. Платформа обеспечивает выполнение самых сложных требований заказчика (например, хранение миллиардов объектов и сотен терабайт данных), позволяет эффективно управлять огромным количеством материалов, с легкостью поддерживает одновременную работу большого количества пользователей;

- Безопасность. Средства безопасности, включающие контроль доступа, цифровое уничтожение данных (к сожалению, на сайте нет подробного описания последнего инструмента);

- Надёжность. Архитектура спроектирована с учетом обеспечения непрерывности бизнеса, что позволяет заказчикам снижать и ликвидировать влияние любых остановок в работе системы, независимо от их причин.

Основными преимуществами являются:

- Неограниченная масштабируемость;

- Количество пользователей (>70 000);

- Возможность создавать интерфейсы пользователя любой сложности;

- Поддержка всех современных браузеров;

- Многоуровневое разграничение прав доступа к справочникам.

У ПО множество функциональных возможностей:

- Организационно-распорядительный и договорной документооборот в одной системе;

- Автозаполнение вложений документов, преднастройка сложных маршрутов согласования документов, разграничение доступа к шаблонам;

- Поиск по содержанию документов;

- Штрихкодирование документов и поиск по штрихкодам;

- Параллельное и последовательное согласование документов;

- Уведомления о нарушении исполнительской дисциплины;

- Сканирование из карточки документа;

- LDAP-аутентификация;

- Настройка поисковых папок;

- Детальный аудит событий, связанных с документом, графическое представление аудита, сравнение версий карточек документов и вложений;

- Многоуровневый доступ к интерфейсу администратора;

- Визуальные инструменты настройки наборов разрешений, шаблонов регистрационных номеров, групп пользователей и их назначения, сроков исполнения задач, правил переадресации задач;

- Индивидуальная настройка рабочей области;

- Механизмы замещения с возможностью настройки по типам документов и задач;

- Поручения c периодом повтора;

- Цветовая индикация просроченных задач и срочных задач;

- Пакетная загрузка данных справочников.

Documentum обычно используется в больших корпорациях, в данном же случае программа может быть репрезентативной. Можно сравнить функционал, выбрать наиболее подходящий, расставить приоритеты.

Также нужно отметить, что крайне сложно было найти новую и релевантную информацию. На сайте нет дат последних обновлений и прайс-листов.

### 3.3.3 DocsVision

Основными функциями DocsVision являются:

- Электронный архив документов организации; ввод и хранение, быстрое распознавание, поиск и выгрузка данных;

- Договорной документооборот с контрагентами; согласование и обмен документами, архив и контроль исполнения;

- Делопроизводство; управление, согласование, резолюции и контроль;

- Управление бизнес-процессами; создание и простая настройка индивидуальных процессов, контроль;

- Специализированные решения для клиентов.

Программу используют 32% федеральных министерств и ведомств, общее количество пользователей системы – 700 000 человек, 100 партнёров-интеграторов системы, 100 000 пользователей могут работать одновременно и 1500 внедрений.

Как основные преимущества разработчики выделяют:

- Простой и удобный интерфейс, возможность персональной настройки;

- Настройка без программирования;

- Интеграция и масштабирование.

Среди клиентов;

- АК «Алроса»;

- Строительный торговый дом «Петрович»;

- ООО «Стройгазконсалтинг»;

- НКО Яндекс.Деньги и другие.

У DocsVision множество центров поддержки по всей России.

Существует 3 тарифа: ЕМС, корпоративный и стандартный. Корпоративный является самым популярным и подходит большинству компаний.

### 3.3.4 1С Документооборот

1С Документооборот – ECM-система с широким набором возможностей для управления деловыми процессами и совместной работой сотрудников. В систему входят методики и практики, помогающие организовать электронный документооборот, наладить процессы, обеспечить контроль исполнения задач, регламентировать управленческую деятельность и повысить её эффективность. Программа позволяет автоматизировать типовые процессы работы с документами, организовать электронный документооборот, обеспечить контроль исполнения задач, регламентировать управленческую деятельность.

Основными функциями являются:

- Работа с договорными документами;

- Управление документами;

- Управление процессами;

- Функциональный почтовый клиент;

- Учёт и планирование рабочего времени;

- Проектный учёт и контроль исполнения;

- Инструменты для совместной работы;

- Интеграция с другими программами;

- Доступ с различных устройств.

Программа входит в группу 1С.Предприятие. У них множество центров поддержки в России и есть семинары, обучающие сотрудников.

Стоимость зависит от тарифа и количества пользователей.

### 3.3.5 Basecamp

Basecamp – система работы над проектами, командами, документами. В отличие от программ, представленных до этого, предоставляется зарубежной компанией.  Инструмент больше предназначен именно для проектов, но у него есть все необходимые функции.

Есть возможности расписания, отслеживания ответов, групповых коммуникаций. Вся группа видит одинаковую страницу проекта. Интересным инструментом являются чек-листы, например, запрашивающие рабочие планы на день. Это позволяет улучшить коммуникации между сотрудниками, не тратить время на проверку сделанной работы и не дублировать задачи, которые выполняются в данный момент.

Доступные инструменты:

- Доска сообщений;

- To-do списки;

- Расписание;

- Хранение документов и файлов;

- Групповой чат;

- Автоматические проверки выполнения задач.

Работа с ресурсом осуществляется по подписке в зависимости от количества пользователей.

Этот инструмент значительно отличается от предложенных выше. Он больше предназначен для проектной деятельности, но также его можно использовать и в данном случае.

### 3.3.6 Oracle WebCenter Content

Oracle WebCenter Content позволяет хранить, создавать и делиться электронными и бумажными документами. Инструмент должен помочь сделать совместную работу эффективнее, автоматизировать рутинные задачи и снизить издержки на создание, управление и хранение документов, минимизировать риски и издержки на юридические вопросы.

Основными функциями являются:

- Контроль входа в систему, выхода из системы, версий, поток работ;

- Синхронизация данных с Microsoft Office, Windows Explorer и другими браузерами;

- Быстрый поиск по тексту и метаданным;

- Конвертация бумажных документов в электронные;

- Добавление записей и настройка хранения, включая резервное сохранение и поддержку восстановления.

Основные преимущества:

- Сохранение документов и управление ими;

- Автоматизация бизнес-процессов;

- Сокращение затрат.

Инструмент является популярным у больших корпораций. Также как и Documentum, может быть репрезентативным примером.

### 3.3.7 Box Document Management

Box Document Management – специализированная платформа для создания и управления данными и совместной работы над ними, позволяющая использовать различные форматы и ресурсы.

Основные преимущества:

- Интуитивный интерфейс, помогающий сотрудникам и партнёрам вводить новые данные и совместно работать с различных устройств. Есть возможность настройки ссылок, история версий, комментирования;

- Управление жизненным циклом документов с учётом политик, регулирования и нормативных требований. Управление возможно с помощью управления иерархией, электронного поиска и настройки безопасности и надёжности данных;

- Настройка разрешений на доступ к файлам и папкам, редактированием, запись активности пользователей.

Основные функции:

- Создание документов и оцифровка бумажных;

- Хранение документов и доступ к ним с любого устройства;

- Интеграция с другими системами и возможность передавать данные партнёрам;

- Организация и классификация данных с помощью метаданных и фильтров, настроенных вручную, что облегчает поиск;

- Надёжная передача данных и совместная работа с внешними и внутренними пользователями;

- Гибкая настройка функций и ролей;

- Аналитические данные;

- Автоматизация процессов.

Существует 4 тарифа: начальный, бизнес, бизнес + и корпоративный.

### 3.3.8 Notion

Notion – многофункциональная вики—платформа. Позволяет создавать заметки и документы, формировать базу знаний, работать над проектами с помощью kanban-досок, таблиц и листов, распределить задачи и настраивать роли. Поддерживает удалённую работу. Имеет очень понятный и современный интерфейс. Инструмент является достаточно новым. Основными преимуществами являются:

- Возможность персональной настройки, организации файлов в любом виде;

- Удобный и современный пользовательский интерфейс;

- Расширенный поиск;

- Совместная работа в команде.

Есть несколько тарифов личных и корпоративных. Личные тарифы стоят дешевле, и их тоже можно использовать в компаниях, но перед этим необходимо тщательно проверить функционал.

### 3.3.9 Atlassian Confluence

Atlassian Confluence – платформа для командной работы и накопления знаний. Клиенты – Audi, LinkedIn, The New York Times и прочие. Существует возможность для удалённой работы. Предоставляется ряд шаблонов, чтобы упростить процесс создания документов и стандартизировать данные. У инструмента есть ряд преимуществ:

- Открытая интегрированная структура для свободного распространения между сотрудниками;

- Длительное хранение информации;

- Единая рабочая система с хранением как документов, так и чатов, обсуждений и так далее;

- Возможность вносить предложения, делиться идеями и получать обратную связь;

- Средства шифрования.

У Confluence множество инструментов для интегрирования с другими средствами, в том числе с Jira, Trello, Slack, MS Office и множеством других.

Оплата производится по подписке. Существует 3 тарифа, зависящие от количества пользователей.

### 3.3.10 DokuWiki

DokuWiki – открытый ресурс с понятным синтаксисом, лёгкой системой поддержки, сохранения и интеграции. Особенностью является структура ресурса, потому что для хранения документов не делается база данных с привычной системой сложных связей и ключей. Возможно хранение данных, совместная работа, авторизованный вход, сохранение истории действий. Один из самых экономичных инструментов. Обладает рядом преимуществ:

- Простота внедрения и использования;

- Немногочисленность требований к синтаксису;

- Встроенные системы контроля активности;

- Разнообразие расширений;

- Поддержка любого устройства;

- Гибкость в настройке, шаблонах, видах документов;

- Система обучения для работы с ресурсом.

### 3.3.11 ЯндексВики

ЯндексВики – ресурс для создания и хранения документов, в нём работают внутренний поиск, совместное редактирование и история изменений. Для стандартизации и удобства поиска предлагается создавать шаблоны для разных видов документов. Существует страница с подробным описанием проекта, ссылками на подзадачи и так далее. Стоит подробнее написать про имеющиеся инструменты:

- Страница с подробным описанием проекта, ссылками на подзадачи, сообщения об изменениях, сохранение старых страниц;

- Справочник для часто задаваемых вопросов, формы заявлений, удобный поиск;

- Наличие пространства для личных записей каждого сотрудника, возможность поделиться информацией с помощью ссылок;

- Поддержка любых устройств.

Есть два тарифа: базовый и расширенный. Базовый бесплатен, но в нём доступен крайне небольшой функционал.

### 3.3.12 MediaWiki

MediaWiki – вики-ресурс для сбора и организации знаний. Сервис бесплатный, надёжный и кастомизированный. Плюсом является то, что он поддерживается сообществом, поэтому вероятность проблем с поставщиком меньше. С помощью ресурса легко добавлять и управлять информацией, добавлять функциональность и расширения, отслеживать ошибки и технически поддерживать программу.

## 3.4 Сравнительный анализ программ

Ниже приведена сравнительная Таблица 6 по программам по необходимому функционалу.

Таблица 6 Удовлетворение основных требований

|  | Вход в систему с авторизацией и идентификацией по уникальному логину и паролю | Создание, редактирование, удаление документов | Создание базы документов, их хранение и взаимосвязь по ключам | Автосохранение действий при экстренном закрытии системы | Автоматическое присваивание (или выгрузка) даты, времени и необходимых ключей | Наличие инструментов для анализа данных (пример, сводные таблицы и графики) | Отображение сбоев и ошибок | Наличие истории изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дело | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| EMC Documentum | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| DocsVision | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 1С Документооборот | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Basecamp | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Oracle WebCenter Content | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Box Document Management | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Notion | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Atlassian Confluence | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| DokuWiki | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЯндексВики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| MediaWiki | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Далее в Таблица 7 приведено сравнение важных, но не архитектурных требований, на основе которых дальше расставлены приоритеты программ. Рассматриваются как функциональные, так и нефункциональные аспекты. Тарифы будут рассчитываться на 10 пользователей, как достаточное для компании количество пользователей.

Таблица 7 Сравнение дополнительных требований

|  | Возможность поиска по ключевым словами и их синонимам | Обновление информации на сайте | Автоматическое обновление данных с получением из 1С и фиксация изменений | Импорт и экспорт документов в Microsoft Office | Возможность сортировки документов с помощью фильтров | Удобство иинтерфейса в том числе наличие системных подсказок и обучения для использования системы | Лёгкость информационной поддержки | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дело | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | На 6-20 рабочих мест 13550 рублей под СУБД Oracle, 9450 рублей под СУБД Microsoft SQL Server и 69000 на 10 рабочих мест на подсистему «ДЕЛО-WEB» |
| EMC Documentum | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет информации на сайте |
| DocsVision | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 22000 рублей за лицензию за платформу и 7700 рублей за 1 пользователя, то есть 77000 за 10 пользователей. |
| 1С Документооборот | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 228400 рублей на 10 активных пользователей |
| Basecamp | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет, с учётом того, что компания зарубежная | 99 долларов за месяц без ограничения пользователей по курсу на 7 мая 2020 года 7363,47 рублей в месяц |
| Oracle WebCenter Content | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет, с учётом того, что компания зарубежная | 3450 долларов по курсу на 7 мая 2020 года 256605,83 рублей |
| Box Document Management | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет, с учётом того, что компания зарубежная | 12,82 доллара на пользователя за месяц, то есть 128,2 доллара на 10 пользователей по курсу на 7 мая 2020 года 9489,56 рублей на 10 пользователей в месяц |
| Notion | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет, с учётом того, что компания зарубежная | 8 долларов на пользователя за месяц, то есть 80 долларов на пользователей за месяц по курсу на 7 мая 2020 года 5921,04 рублей на 10 пользователей за месяц |
| Atlassian Confluence | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да, компания зарубежная, но имеет центры поддержки в России | Начальная цена подходящего тарифа 5 долларов на пользователя за месяц, то есть 50 долларов на 10 пользователей за месяц по курсу на 7 мая 2020 года 3700,65 на 10 пользователей за месяц |
| DokuWiki | Да | Нет | Нет | Да | Да | Понятный, но не очень современный | Нужна продуманная начальная настройка | Бесплатно |
| ЯндексВики | Да | Нет | Нет | Да | Да | Понятный, но не очень современный | Да | 190 рублей за пользователя в месяц, то есть 1900 рублей за 10 пользователей в месяц |
| MediaWiki | Да | Нет | Нет | Да | Да | Понятный, но не очень современный | Нужна продуманная начальная настройка | Бесплатно |

## 3.5 Выбор наиболее подходящих вариантов

Итак, наиболее подходящими вариантами являются инструменты Дело, DocsVision, 1С Документооборот и Atlassian Confluence. Первые 3 программы отечественного производства, а значит по ним проще будет получить техническую поддержку, затраты не будут зависеть от валютных колебаний, а также они настроены с учётом юридических особенностей в Российской Федерации и интегрированы с отечественными программами. Atlassian Confluence – зарубежная разработка, однако, в России существуют центры технической поддержки, также инструмент подключается к различным виджетам, таким образом, программу можно интегрировать почти с любым приложением. У всех разработчиков есть несколько тарифов, так что можно подобрать нужный в данный момент, а потом, при необходимости, расширить, настроить, добавить или убрать нужные компании функции. У некоторых есть пробные бесплатные версии.

Следующими можно поставить DokuWiki, MediaWiki, так как эти ресурсы бесплатные, безопасные и простые. Однако эти варианты скорее временные и требуют тщательной подготовки перед работой.

С ЯндексВики первичная настройка и техническая поддержка будут проще, но ресурс не самый экономичный.

Базы Basecamp, Oracle WebCenter Content, Box Document Management и Notion дорогостоящие, у них нет интеграции с 1С, а также при установке может быть сложно связаться с разработчиками, поэтому эти варианты скорее являются запасными.

Программа EMC Documentum сначала казалась идеальным кандидатом, но информация о ней в открытых источниках уже устарела, а на официальном сайте нет цен, что говорит о сложностях при использовании. Программа может служить напоминанием о том, как важна своевременность, поэтому вики-ресурсы, поддерживаемые сообществами, кажутся надёжнее. Есть вероятность, что они прослужат дольше, чем корпоративные решения.

Первым для рассмотрения предлагается взять Atlassian Confluence, так как с помощью этого ресурса можно решить максимальное количество необходимых задач и сократить время ежедневных рутинных операций.

Хочется также отметить, что на современном рынке много программ подходящих под запросы компании, поэтому нет необходимости в разработке собственного ПО. На него будет потрачено слишком много человеческих и финансовых ресурсов, а уровень качества, который можно сравнить с существующими предложениями, достигнут не будет.

## 3.6 Обзор решения

Для внедрения электронного документооборота предлагается Atlassian Confluence. Это разработка синхронизируется со всем окружением, так же в дальнейшем можно с её помощью оптимизировать работу с клиентами и прочие процессы. Присутствуют все необходимые функции для документооборота, хранения, быстрого поиска и анализа документов. У программы удобный интерактивный интерфейс, поэтому не потребуется много времени на обучение. Разработчики работают в России, оказывают техническую поддержку, исправляют ошибки и постоянно обновляют пакет функций. При необходимости дальнейшего развития и масштабирования бизнеса это будет легко сделать, так как есть запасы хранения и использования дополнительных лицензий.

Из таблицы видно, что только это программа полностью соответствует всем поставленным требованиям. Как уже было сказано, они все в равной степени должны быть удовлетворены. Несмотря на то, что сам документооборот не является самой сильной стороной Atlassian Confluence, однако только с помощью этого инструмента можно максимально автоматизировать необходимые процессы работы с документами.

Разработчики обещают постоянную поддержку, но компании в силах грамотно оценить свои процессы и массивы документов, чем обычно занимается отдел по развитию.

## 3.7 Финансовая рентабельность

Ниже представлен расчёт необходимости в автоматизации, и сравнение затрат на рутинные действия и цены за программу.

Как уже было сказано в Таблица 7, начальная цена подходящего тарифа Atlassian Confluence - 5 долларов на пользователя за месяц. На официальном сайте есть калькулятор расчёта стоимости в зависимости от количества пользователей. Нужно сказать, что там цена для сотрудников в количестве от 1 до 10 пользователей уже равна 10 долларам.

По данным [Захарова Е., Милёхина О., 2018] общие потери времени, связанные с документооборотом составляют 8 часов в неделю – это 20% времени на каждого сотрудника.

Так как ПО будет связано с закупками, возьмём для примера зарплату закупщика. Средняя зарплата этого должностного лица в Ленинградской области на май 2020 года составляет около 44000 рублей.

Посчитаем срок окупаемости для 1, 3 и 15 пользователей. Формула расчёта чистой прибыли такова: средняя зарплата*процент потери времени на документооборот*количество сотрудников – (стоимость тарифа для выбранного числа пользователей*курс рубля + НДС). Курс берётся тот же, что и в Таблица 7 Сравнение дополнительных требований. НДС для компаний в России составляет 20%.

1 пользователь: 44000*0,2-(10*74,013+10*74,013*0,2)=7911,84 в первый месяц;

3 пользователя: 44000*0,2*3-(10*74,013+10*74,013*0,2)=25511,84 в первый месяц.

Так как стоимость тарифа не меняется, включая до количества в 10 пользователей, чистая прибыль будет повышаться. Для примера сделаем расчёт для 15 пользователей.

15 пользователей: 44000*0,2*15-75*74,013=125338,80 в первый месяц

То есть, даже при масштабировании с электронным документооборотом компания будет тратить меньше, чем с существующим сейчас.

Если смотреть на финансовые показатели - проект окупается за месяц, но учитывая время внедрения и обучения, срок окупаемости равен 2 месяцам. Компании не хватит 1 месяца, чтобы выгрузить все документы, настроить процессы и обучить сотрудников.

## 3.8 Описание рисков

Риски можно разделить на несколько групп: технические, интеграционные и коммерческие.

К техническим рискам относятся всевозможные сбои и ошибки. Современное ПО учитывает такие экстренные случаи и вводит механизмы защиты, тем не менее, такие проблемы неизбежны.

Достаточно много интеграционных рисков. Например, избыточность функций. Они могут отвлекать от работы или даже мешать её делать, поэтому на этапе внедрения необходимо тщательно продумать, какие виджеты, дополнительные опции и функции необходимы. Ещё одним риском является неудобство использования программы сотрудниками. Нужно будет уделить особое внимание процессу работы, обучению и связям документов. Иначе, работа может просто дублироваться и станет ещё сложнее и хаотичнее. Далее стоит отметить риски оценки сроков, в данной работе они приведены приблизительные и ориентированные на ускоренную работу. Однако стоит отметить, что такие ошибки очень характерны как для ИТ-проектов в целом, так и для проектов по внедрению в частности.

Так как ПО является зарубежной разработкой, то его цена будет зависеть от курса валют. Чтобы соответствовать текущим затратам доллар должен быть около 200 рублей. Такой риск может показаться маловероятным, однако, учитывая нестабильную экономическую обстановку во всём мире, его не нужно отвергать.

В Таблица 8 приведена оценка рисков. Возможность возникновения и тяжесть последствий оцениваются по шкале: низкие, средние, высокие.

Таблица 8 Оценка рисков

| Риск | Вероятность возникновения | Тяжесть последствий | Метод воздействия |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические риски | Высокая | Средняя | Встроенные механизмы безопасности помогают сохранить данные. Разработчики постоянно их улучшают. Технические риски неизбежны, но их последствия сейчас легко снизить. |
| Избыточность функций | Средняя | Высокая | Можно избежать при тщательном анализе процессов и настройке необходимых функций. Однако если этого не сделать, проблема документооборота решена не будет. |
| Неудобство использования | Средняя | Высокая | Можно предотвратить теми же способами, что и предыдущие. К тому нужно периодически узнавать отзывы, проблемы, комментарии сотрудников, например, с помощью небольших опросов. Если инструменты будут неудобны, программой просто перестанут пользоваться, что приведёт к повышению затрат и увеличению работы. |
| Неверная оценка сроков | Высокая | Низкая | Риски обычны для схожих проектов, однако, так как проект не является «горящим», сдвиг сроков не так уж критичен. Возможно только небольшое увеличение затрат. |
| Финансовые риски | Низкая | Средняя | Финансовые риски не велики, они станут критичны только при сильных колебаниях валюты. |

Таким образом, интеграционные риски являются самыми существенными, поэтому процессу внедрения нужно уделить особое внимание.

## 3.9 План внедрения

Список действий и срок их выполнения можно посмотреть в Таблица 9. Некоторые действия могут выполняться параллельно или менять последовательность. Длительность приведена примерная, с учётом концентрации на одной задаче.

Таблица 9 Внедрение документооборота

| Действие: | Длительность: |
| --- | --- |
| Выбор документов | 3 дня |
| Создание списка пользователей | 1 день |
| Продумывание прав доступа ролей | 2 дня |
| Соотнесение пользователей и ролей | 1 день |
| Установка системы | 2 дня |
| Выгрузка документов | 1 день |
| Создание связей в базе | 2 дня |
| Создание системы аутентификации (логины, пароли) | 1 день |
| Выбор виджетов | 1 день |
| Синхронизация с необходимыми системами | 1 день |
| Обучение сотрудников | 3 дня |

Итого 18 дней или 3 с половиной рабочих недели.

# Заключение

Таким образом, в данной дипломной работе была описана подготовка реализации практического проекта по электронному документообороту.

С учётом интересов стейкхолдеров, требований и задач было предложено несколько программных решений. Первым стоит рассмотреть Atlassian Confluence. Также подходящими вариантами являются Дело, DocsVision и 1С Документооборот.

Как самый подходящий вариант была выбрана Atlassian Confluence, как ПО, отвечающее всем необходимым требованиям.

Если внедрить программу, сократится время работы с документами, информация будет понятно структурирована и надёжна, а аналитические данные и диаграммы помогут при принятии управленческих решений.

# Список использованных источников

- 1С:Документооборот 8, 1C, 2020, URL: https://v8.1c.ru/doc8/

- 11.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ АСУ, конспект, ПОЛИТЕХ . БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, URL: https://support17.com/aktp-konspekt-17/

- 5,130 teams signed up last week. Join them., Basecamp, URL: https://basecamp.com/pricing

- Вигерс К., Разработка требований к программному обеспечению, 2004, 575 с., URL: http://ab.kh.ua/books/Vigers%20Karl%20-%20Razrabotka%20Trebovany%20K%20Programmnomu%20obespecheniu.pdf

- Вики, Яндекс, 2020, URL: https://connect.yandex.ru/wiki

- Возможности «1С:Документооборота 8», ООО «1C», 2020, URL: https://v8.1c.ru/doc8/vozmozhnosti-1s-dokumentooborota/

- ВСЯ ПРОДУКЦИЯ, RW, 2019, URL; https://rw-oil.ru/catalog/

- Выберите оптимальную редакцию Docsvision для решения ваших задач, ДоксВижн, 2020, URL: https://docsvision.com/price/

- Глава МВФ предсказала худший почти за сто лет экономический кризис, РИА Новости, 23:39 09.04.2020, URL; https://ria.ru/20200409/1569832773.html

- ДЕЛО. Прейскурант на ПО и услуги, Электронные Офисные Системы, 2019, URL: https://www.eos.ru/eos_products/price_RF/deloRF.php

- Добивайтесь большего вместе, Atlassian, 2020, URL: https://www.atlassian.com/ru/software/confluence

- Жизненный цикл товара, Grandars.ru, URL: http://www.grandars.ru/student/marketing/zhiznennyy-cikl-tovara.html

- Захарова Е., Милёхина О., Информационные системы. Теоретические предпосылки к построению, 2018, 124 с., URL: https://books.google.ru/books?id=cbZXDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

- Карпова Д. А., Афонина Н. С., Основные методы внедрения систем электронного документооборота, статья, 2020, 3 с., URL: https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/02/MK-707-1.pdf#page=17

- Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной, РБК, 03.04.2020 13:35, URL; https://www.rbc.ru/economics/03/04/2020/5e870bdf9a794779a6f729d9

- Описание составлено на основе информации с All-in-one workspace, Notion Labs, 2020, URL: https://www.notion.so

- Практика СЭД, TAdviser, 2005-2020, URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Практика_СЭД

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, RW, 2019, URL; https://rw-oil.ru/about/

- Сигов А. С., Нечаев В. В., Кошкарёв М. И., Архитектура предметно-ориентированной базы знаний интеллектуальной системы, статья, 2014, 6 с., URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-predmetno-orientirovannoy-bazy-znaniy-intellektualnoy-sistemy/viewer

- Спрос сжимается, балансы пухнут, Группа «Эксперт», Москва, 06.05.2020, URL; https://expert.ru/2020/05/6/spros-szhimaetsya-balansyi-puhnut/

- Статистика зарплат Закупщик в России, Trud.com, 2020, URL: https://russia.trud.com/salary/692/67203.html

- СЭД «ДЕЛО» – автоматизация работы с документами, задачами и процессами, СЭД «ДЕЛО» – автоматизация работы с документами, задачами и процессами, 2019, URL: https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/

- СЭД на платформе OpenText (EMC Documentum), КОРУС Консалтинг, 2000-2020, URL: https://ecm.korusconsulting.ru/solutions/sed-na-platforme-opentext/

- СЭД Docsvision для вашего предприятия, ДоксВижн, 2020, URL: https://www.docsvision.com

- Тарифные планы и цены, Atlassian, 2020, URL: https://www.atlassian.com/ru/software/confluence/pricing

- Тарифы, Яндекс, 2020, URL: https://connect.yandex.ru/pricing/connect

- Темников А. В., Автоматизированные системы управления документами как способ повышения эффективности работы организации, статья, 2002, 5 с., URL: https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannye-sistemy-upravleniya-dokumentami-kak-sposob-povysheniya-effektivnosti-raboty-organizatsii

- Тихомирова Т. А., Завадская Н. С., Практика применения электронного документооборота на предприятиях воздушного транспорта, 2019, 4 с., URL: https://research-journal.org/wp-content/uploads/2019/12/12-2-90.pdf#page=21

- ЦБ оценил масштабы экономического кризиса в России из-за коронавируса, Бизнес Ньюс Медиа, 24 апреля, 10:44, URL; https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/24/828907-tsb-otsenil-masshtabi

- Цена «1С:Документооборота 8», 1C, 2020, URL: https://v8.1c.ru/doc8/cena-1s-dokumentooborota-8/

- Что такое база данных?, Oracle, URL: https://www.oracle.com/ru/database/what-is-database.html

- Что такое программное обеспечение, PROcomputer, 2014-2018, URL: http://procomputer.su/comp-gramotnost/79-chto-takoe-programmnoe-obespechennie

- Электронный документооборот, DOCFLOW, 2017, URL: http://www.docflow.ru/edu/glossary/detail.php?ID=27946

- All the tools you need in one workspace., Notion Labs, Inc., 2020, URL: https://www.notion.so/pricing

- Basecamp, URL: https://basecamp.com/how-it-works

- Choose a plan that's right for your business, Box, 2020, URL: https://www.box.com/pricing

- Dalmatov N. A., Patrick M., Gao W., Method, storage system and computer program product for managing data storage, статья, 2018, 12 с., URL: https://patents.google.com/patent/US20200042193A1/en

- Document Management Manage the entire lifecycle of your documents, Box, 2020, URL: https://www.box.com/collaboration/document-management

- DokuWiki, dokuwiki.txt, Last modified: 2018-03-18 13:43, URL: https://www.dokuwiki.org/dokuwiki

- MediaWiki is a collaboration and documentation platform brought to you by a vibrant community, MediaWiki, last edited on 10 April 2020, at 18:36, URL: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki

- NIST PWG Cyber-Physical Systems (CPS) Framework Release 1.0 (2016)

- Oracle Technology Global Price List, March 1, 2020, URL: https://www.oracle.com/assets/technology-price-list-070617.pdf

- ORACLE WEBCENTER CONTENT: DOCUMENT MANAGEMENT, 2012, URL: https://www.oracle.com/technetwork/middleware/webcenter/content/overview/oracle-document-management-ds-427837.pdf

# Приложения

## Приложение 1 Схема процесса

Глава МВФ предсказала худший почти за сто лет экономический кризис, РИА Новости, 23:39 09.04.2020, URL; https://ria.ru/20200409/1569832773.html

Спрос сжимается, балансы пухнут, Группа «Эксперт», Москва, 06.05.2020, URL; https://expert.ru/2020/05/6/spros-szhimaetsya-balansyi-puhnut/

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной, РБК, 03.04.2020 13:35, URL; https://www.rbc.ru/economics/03/04/2020/5e870bdf9a794779a6f729d9

ЦБ оценил масштабы экономического кризиса в России из-за коронавируса, Бизнес Ньюс Медиа, 24 апреля, 10:44, URL; https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/24/828907-tsb-otsenil-masshtabi

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ, RW, 2019, URL; https://rw-oil.ru/catalog/

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, RW, 2019, URL; https://rw-oil.ru/about/

NIST PWG Cyber-Physical Systems (CPS) Framework Release 1.0 (2016)

Project Management Body Of Knowledge (PMBoK)

11.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ АСУ, конспект, ПОЛИТЕХ . БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, URL: https://support17.com/aktp-konspekt-17/

Что такое база данных?, Oracle, URL: https://www.oracle.com/ru/database/what-is-database.html

Жизненный цикл товара, Grandars.ru, URL: http://www.grandars.ru/student/marketing/zhiznennyy-cikl-tovara.html

Что такое программное обеспечение, PROcomputer, 2014-2018, URL: http://procomputer.su/comp-gramotnost/79-chto-takoe-programmnoe-obespechennie

Электронный документооборот, DOCFLOW, 2017, URL: http://www.docflow.ru/edu/glossary/detail.php?ID=27946

Описание составлено на основе информации с СЭД «ДЕЛО» – автоматизация работы с документами, задачами и процессами, СЭД «ДЕЛО» – автоматизация работы с документами, задачами и процессами, 2019, URL: https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/

Там же

СЭД на платформе OpenText (EMC Documentum), КОРУС Консалтинг, 2000-2020, URL: https://ecm.korusconsulting.ru/solutions/sed-na-platforme-opentext/

Там же

Там же

Там же

Описание составлено на основе информации с СЭД Docsvision для вашего предприятия, ДоксВижн, 2020, URL: https://www.docsvision.com

Там же

Там же

Описание составлено на основе информации с 1С:Документооборот 8, 1C, 2020, URL: https://v8.1c.ru/doc8/

Возможности «1С:Документооборота 8», ООО «1C», 2020, URL: https://v8.1c.ru/doc8/vozmozhnosti-1s-dokumentooborota/

Официальный сайт Basecamp, URL: https://basecamp.com/how-it-works

Там же

Описание составлено на основе информации с ORACLE WEBCENTER CONTENT: DOCUMENT MANAGEMENT, 2012, URL: https://www.oracle.com/technetwork/middleware/webcenter/content/overview/oracle-document-management-ds-427837.pdf

Там же

Document Management Manage the entire lifecycle of your documents, Box, 2020, URL: https://www.box.com/collaboration/document-management

Там же

Описание составлено на основе информации с: All-in-one workspace, Notion Labs, 2020, URL: https://www.notion.so

Описание составлено на основе информации с: Добивайтесь большего вместе, Atlassian, 2020, URL: https://www.atlassian.com/ru/software/confluence

Описание составлено на основе информации с DokuWiki, dokuwiki.txt, Last modified: 2018-03-18 13:43, URL: https://www.dokuwiki.org/dokuwiki

Описание составлено на основе информации с Вики, Яндекс, 2020, URL: https://connect.yandex.ru/wiki

Описание составлено на основе информации с MediaWiki is a collaboration and documentation platform brought to you by a vibrant community, MediaWiki, last edited on 10 April 2020, at 18:36, URL: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki

ДЕЛО. Прейскурант на ПО и услуги, Электронные Офисные Системы, 2019, URL: https://www.eos.ru/eos_products/price_RF/deloRF.php

Выберите оптимальную редакцию Docsvision для решения ваших задач, ДоксВижн, 2020, URL: https://docsvision.com/price/

Цена «1С:Документооборота 8», 1C, 2020, URL: https://v8.1c.ru/doc8/cena-1s-dokumentooborota-8/

5,130 teams signed up last week. Join them., Basecamp, URL: https://basecamp.com/pricing

Oracle Technology Global Price List, March 1, 2020, URL: https://www.oracle.com/assets/technology-price-list-070617.pdf

Choose a plan that's right for your business, Box, 2020, URL: https://www.box.com/pricing

All the tools you need in one workspace., Notion Labs, Inc., 2020, URL: https://www.notion.so/pricing

Тарифные планы и цены, Atlassian, 2020, URL: https://www.atlassian.com/ru/software/confluence/pricing

Тарифы, Яндекс, 2020, URL: https://connect.yandex.ru/pricing/connect

Статистика зарплат Закупщик в России, Trud.com, 2020, URL: https://russia.trud.com/salary/692/67203.html